Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského  zákoníku,  v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel :	 Město Bohumín

Sídlo :                             Masarykova 158, 735 81 Bohumín                                       Zastoupený :                    Ing. Petrem Víchou – starostou města

IČ:                                  00297569

DIČ :                               CZ00297569
Bank. spojení :                 Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu :                      1721640379/ 0800

oprávněn jednat

ve věcech technických :     Ing. Svrčina Stanislav, bytový technik odboru správy domů

tel:                                  59 6092 259

e-mail :                            svrcina.stanislav@mubo.cz

dále jen objednatel

Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený :

### IČ :

### DIČ :

Bank. spojení :

Č.ú.:

oprávněn jednat ve

věcech technických:

tel., fax:

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel provede výměnu celkem 16 304 ks indikátorů topných nákladů (dále jen ITN), 4 534 ks vodoměrů na studenou vodu (dále jen vodoměr SV), 4171 vodoměrů na teplou užitkovou vodu (dále jen vodoměr TUV).

Nová měřidla budou vykazovat následující vlastnosti:

Vodoměr SV a TUV:  Typ: ………………………………….

- je antimagnetický

- vykazuje vysokou přesnost a spolehlivost

- nepotřebuje na vstupu i výstupu uklidňující délku

- splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.

- je schválen podle nejnovější evropské normy 2004/22/ES-MID

- je opatřen radiomodulem  pro zjištění dat a sledování poruchových a provozních stavů bez nutnosti vstupu do bytu nebo nebytu

- umožňuje vizuální odečet hodnot na měřidle

- vodoměr musí být naposledy ocejchován v roce, kdy dojde k jeho montáži

- vodoměr bude opatřen zpětnou klapou

Vodoměr bude po montáži osazen plombou.

ITN . Typ: ………………….

- umožňuje radiový odečet - jednosměrný přenos bez nutnosti vstupu do bytu nebo nebytu

- umožňovat vizuální odečet hodnot na měřidle

- má vysokou přesnost a spolehlivost

- musí mít ochranu proti pokusům o ovlivnění

- je opatřen výstrahou vybití baterie

- umožňuje cyklické zobrazení údajů

- lze jej osadit na všechny typy radiátorů

Zhotovitel provede montáž nových měřidel v souladu s montážními předpisy výrobce. Výměna  měřidel bude zaznamenána do montážního protokolu, který bude obsahovat adresu objektu, číslo bytu, jméno uživatele bytu, označení místnosti, výrobní číslo původního měřidla a jeho naměřenou hodnotu, výrobní číslo nového měřidla a jeho naměřenou hodnotu.
Jednu kopii montážního protokolu obdrží uživatel bytu, druhá kopie zůstává u zhotovitele a originál obdrží objednatel díla. Součástí prací a dodávek je rovněž likvidace původního měřidla zhotovitelem. Seznam domů, kde budou provedeny výše uvedené úkony je uveden v Příloze č. 1 až 4  této smlouvy.

Součástí předmětu smlouvy je rovněž montáž odpovídajícího počtu uzlů (sběrnic) pro přenos dat do serveru zhotovitele včetně příslušenství. Musí splňovat následující požadavky:

Sběrnice (uzel) Typ:……………….

- napájení  pomocí  baterie

- musí umožňovat minimálně měsíční přenos dat do nadřazeného serveru zhotovitele

- součástí dodávky je nahrání odpovídajících výrobních čísel měřidel do sběrnice, jejich oživení a nakonfigurování včetně založení do celkového systému přenosu dat a rozúčtování médií.

Zhotovitel zajistí nakonfigurování redukčních koeficientů vzhledem k typu a poloze otopného tělesa. Podklady poskytne objednatel.

Dodávky a služby budou realizovány kompletně a budou zahrnovat veškeré související náklady spojené s realizací díla, včetně organizačního zajištění akce, oznámení do domů a schránek dopravy materiálu a osob, odvozu starých přístrojů a jejich předání objednateli díla k uskladnění pro případné reklamace uživatele bytů.

Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a dodržování pravidel požární ochrany v prostorách provádění díla. Nedílnou součástí plnění předmětu díla je zároveň povinnost zhotovitele počínat si ohleduplně, aby nedošlo k nadměrnému nebo zbytečnému narušování soukromí uživatelů v bytových jednotkách, které budou místem plnění předmětu díla.

III.

##### Lhůta plnění

Dílo bude realizováno po podpisu smlouvy. Je rozděleno do čtyř následujících etap:

Montáž měřidel a sběrnic bude rozdělena do jednotlivých etap (viz. Přílohy č.1 až č.4) s následující dobou plnění:

1. etapa - montáž  3524 ITN, 1058 vodoměrů SV, 995 vodoměrů TUV,

počet sběrnic: ……

od podepsání smlouvy do 20.12.2023

2. etapa - montáž  4174 ITN, 1062 vodoměrů SV, 1038 vodoměrů TUV,

počet sběrnic: …….

od 2.1.2024  do 20.12.2024

3. etapa - montáž  4420 ITN, 1128 vodoměrů SV, 999 vodoměrů TUV,

počet sběrnic: ……

od 2.1.2025 do 20.12.2025

4. etapa - montáž  4186 ITN, 1286 vodoměrů SV, 1139 vodoměrů TUV,

počet sběrnic: ……

od 2.1.2026 do 20.12.2026

IV.

##### Místo plnění

Místem plnění díla jsou bytové domy ve vlastnictví města Bohumín, dle soupisu domů, který tvoří přílohu č.1 až č.4. Smlouvy o dílo.

V.

Cena díla

Cena zahrnuje veškeré náklady k provedení úplného díla. Je zpracována jako pevná, smluvní, maximální a konečná. Cena za dodávku v jednotlivých etapách:

| Montáž a dodávka | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Montáž měřidel s dálkovým odečtem včetně ostatního zařízení pro přenos dat na server zhotovitele v 1. etapě ( rok 2023). | …………….. | …………….. |
| Montáž měřidel s dálkovým odečtem včetně ostatního zařízení pro přenos dat na server zhotovitele ve 2. etapě (rok 2024). | …………….. | …………….. |
| Montáž měřidel s dálkovým odečtem včetně ostatního zařízení pro přenos dat na server zhotovitele ve 3. etapě (rok 2025). | ……………… | …………….. |
| Montáž měřidel s dálkovým odečtem včetně ostatního zařízení pro přenos dat na server zhotovitele ve 4. etapě (rok 2026). | …………….. | ……………… |
| Celkem | ……………… | ……………… |

Cena za dodávku a montáž jednotlivého zařízení:

Cena za dodávku a montáž  1 ks RTN :                                ………     Kč bez DPH

včetně ostatních nákladů a činností

Cena za dodávku a montáž  1 ks  vodoměru SV:                   ……….    Kč bez DPH

včetně ostatních nákladů a činností

Cena za dodávku a montáž  1 ks  vodoměru TUV:                 ……….    Kč bez DPH

včetně ostatních nákladů a činností

Cena za dodávku a montáž  1 ks  sběrnice (uzlu)                   ………    Kč bez DPH

včetně ostatních nákladů a činností

Cena zahrnuje hlavní termín výměny měřidel a jeden náhradní termín výměny měřidel.

VI.

Sankce a penalizace

V případě, že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá dílo ve lhůtě stanovené v     čl. III. této smlouvy (rozumí se za každou etapu samostatně), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Zaplacením sankcí dle odst. 1. Článku VI. se zhotovitel nezbavuje svých povinností k řádnému dokončení díla a náhradě případné škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy uvedeného v článku III.

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury zhotovitele, uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč  za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy má sjednáno pojistné krytí možných škod vzniklých následkem jeho činnosti  (pojistná smlouva č. …… ze dne……………..). Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nebo jeho částech nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o převzetí a předání díla.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Objednatel předá zhotoviteli aktuální jmenný seznam uživatelů bytových jednotek v bytových objektech minimálně 15 dní před plánovaným termínem zahájení prací.

Zhotovitel zajistí v předmětných objektech ohlášení prací všem uživatelům bytových jednotek obvyklým způsobem - vývěskou ve vstupních prostorách objektu a oznámením do schránek v termínu dle hlavy 3. této smlouvy.

Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy v souladu s technologickými normami, montážními předpisy výrobce a platnými legislativními předpisy.

Zhotovitel je povinen chránit zájmy a majetek objednatele či třetích osob a minimalizovat dopady své činnosti na okolí. Za škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním díla, odpovídá v plném rozsahu. Zhotovitel provádí dílo až do jeho protokolárního předání na své náklady. Zhotovitel čestně prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případy způsobené škody v rámci realizovaného díla.

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu v místě provádění díla a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při jeho realizaci, v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel zajistí případnou ekologickou likvidaci demontovaného  zařízení, která je součástí ceny díla, po dohodě s objednatelem.

Zhotovitel předá objednateli při předání díla příslušné certifikáty a typová schválení pro indikátory topných nákladů i vodoměry včetně sběrnic a případně dalšího zařízení.

VIII.

Fakturace a platební podmínky

Provedené dodávky, práce a služby budou proplaceny na podkladě faktury a na základě písemného předávacího protokolu a skutečně provedeného díla a jednotkových cen. Součástí předání díla budou montážní listy jednotlivých bytových jednotek   s podpisy uživatelů bytů.

Fakturace víceprací, které by případně vznikly v průběhu plnění díla, bude na základě samostatné objednávky objednatele učiněna zvlášť, po případné fyzické kontrole, předání a převzetí díla, na základě soupisu zařízení a prací, předání montážních protokolů, podepsaných jednotlivými uživateli bytů či nebytových prostor.

V rámci této smlouvy o dílo se počítá s jedním hlavním termínem a jedním náhradním termínem výměny indikátorů a bytových vodoměrů. Překážkou pro předání díla nebudou případy, kdy uživatel bytové jednotky montáž indikátorů odmítne nebo nájemní jednotku nezpřístupní v hlavním i náhradním termínu.

Překážkou pro předání díla nebudou i případy, kdy nebude možno realizovat výměnu ITN nebo vodoměru z důvodu technické překážky.

Splatnost faktury je 30 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.

IX.

Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

Na dodávku zařízení poskytne zhotovitel záruku shodnou s délkou záruky poskytovanou výrobci těchto zařízení,  na montážní práce poskytne záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání.

Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy uživatel bytu použije měřicí přístroje k jiným účelům, než k jakému jsou určeny, dále  se nevztahuje na případy, kdy uživatel bytu měřidlo úmyslně nebo neúmyslně poškodil, nebo byl  přístroj zničen vlivem živelné událostí nebo odcizen.

Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, a to nejpozději do 5 - ti pracovních dnů, za předpokladu zpřístupnění bytové jednotky uživatelem.

X.

Závěrečná ustanovení

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy.

Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, porozuměli jejímu obsahu a uzavírají ji dobrovolně a svobodně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Bohumíně dne:		                  V                             dne:

za objednatele				           		za zhotovitele

Přílohy:

- Příloha č. 1 - 1. etapa - seznam domů k výměně ITN, vodoměru SV a TUV

- Příloha č. 2 - 2. etapa - seznam domů k výměně ITN, vodoměru SV a TUV

- Příloha č. 3 - 3. etapa - seznam domů k výměně ITN, vodoměru SV a TUV

- Příloha č. 4 - 4. etapa - seznam domů k výměně ITN, vodoměru SV a TUV