SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### „Redigitalizace kina K3 Bohumín podle standardu DCI“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 					K3 Bohumín, příspěvková organizace

se sídlem: 					Studentská 781, 735 81 Bohumín

IČ: 						00847712

DIČ:						CZ00847712

bankovní spojení:				ČSOB, a. s., Bohumín, č.ú.: 297601690/0300

jednající ve věcech smluvních: 	  		Mgr. Karel Balcar, MBA, LL.M. – ředitel

tel: 737 359 944, e-mail: karel.balcar@k3bohumin.cz

II. Zhotovitel: 					…………………………………………

se sídlem : 					…………………………………………

IČ: 						…………………………………………

DIČ: 						…………………………………………

bankovní spojení: 				………………………………, č.ú.:……………….

jednající ve věcech smluvních: 			…………………………………………

tel:……………………, e-mail:……………………

jednající ve věcech technických:			…………………………………………

tel:……………………, e-mail:……………………

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu:

# Úvodní ustanovení, vymezení některých pojmů

## Uzavření této Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zjednodušeného podlimitního řízení uskutečněného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  na veřejnou zakázku s názvem „Redigitalizace kina K3 Bohumín podle standardu DCI“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

## Účelem této Smlouvy je dohodnout práva a povinnosti smluvních stran při plnění Veřejné zakázky Zhotovitelem pro Objednatele.

## Standardy DCI se pro účely této Smlouvy rozumí veškeré požadavky a kritéria pro technologii promítacího zařízení a pro celkové vybavení a technické úpravy kinosálu a jeho obslužného vybavení dle specifikace Digital Cinema Iniciatives, LLC ve znění Digital Cinema Systems Specification, verze 1.2 ze dne 8.3.2008 ve znění opravy tiskových chyb (Eratta) ze dne 30.4.2009, ve znění případných změn a doplňků, které jsou předpokladem pro získání certifikátu DCI (dále jen „Standardy DCI“).

## Kinosálem se pro účely této Smlouvy rozumí veškeré prostory kina K3 Bohumín nacházející se na evidenční adrese Studentská 781, Bohumín (zejména prostory určené k promítání filmů včetně obslužných prostor - promítací kabina atp.) určené k vybavení digitální technologií dle Standardů DCI (dále jen „Kinosál“).

# Předmět smlouvy

## Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dodání a instalaci zařízení (technologií), které je specifikováno v čl. 3, v Kinosálu, včetně předání dokumentace, to vše v souladu se Standardy DCI (dále též jen „Dodávka“), včetně provedení školení personálu na obsluhu Dodávky dle čl. 3.12, a dále poskytovat Objednateli záruční servis dle čl. 7 (dále samostatně též jen „Záruční servis“) (Dodávka a Záruční servis dále společně též jen „Dílo“).

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo i jeho jednotlivé části řádně a včas, s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny Objednatele, doporučeními a pokyny výrobce zařízení a technologií dodávaných v rámci Díla a rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy.

## Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu Zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo.

## Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se Standardy DCI.

# Specifikace dodávky

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky dodat DCI projekční technologii, jež zahrnuje:

## DCI RGB laserový projektor s rozlišením 4K;

## stojan pro projektor;

## motorově ovládaný objektiv pro daný typ DCI projektoru;

## nová matná bílá projekční plocha perforovaná se ziskem 1,0;

## UPS – záložní zdroj;

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky dodat DCI technologii pro přehrávání a správu digitálního obsahu, jež zahrnuje:

## DCI kinoserver, přehrávač a software s min. kapacitou diskového pole 16 TB.

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky dodat doplňující AV technologie, jež zahrnuje:

## HDMI přepínač 4x2;

## Potřebné elektroinstalační, vzduchotechnické (odsávání, aj.) úpravy;

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky dodat propojovací kabeláž, jež zahrnuje:

## úplnou propojovací kabeláž všech zařízení a částí zařízení Dodávky.

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky dodat elektroinstalační materiál, jenž zahrnuje:

## Kompletní sadu audio, video a napájecích kabelů, konektory, nutný pro realizaci DCI dodávky;

## Veškeré ostatní instalační materiály, nutný pro realizaci DCI dodávky.

## Bližší specifikace vybraných částí Dodávky je uvedena v příloze této Smlouvy – Výkaz výměr – Položkový rozpočet k dodávce.

## Smluvní strany sjednávají, že součástí Dodávky je provedení veškerých montážních a instalačních prací souvisejících se zprovozněním Dodávky, úplné seřízení všech součástí Dodávky a úplné seřízení veškerých zařízení v Kinosále. Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky provést potřebný přesun stávajícího zařízení (technologií) a úplné zapojení a seřízení nového zařízení (technologií) v rámci Dodávky.

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky vyhotovit a Objednateli předat úplnou dokumentaci dokládajících seřízení Dodávky (tj. seřízení veškerých zařízení a technologií v Kinosále) a dokumentaci skutečného provedení Dodávky.

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky vyhotovit a Objednateli předat čestné prohlášení podepsané Zhotovitelem o shodě technologie dodané v rámci Dodávky se Standardem DCI.

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky zajistit a Objednateli předat potvrzení certifikace sálu kina K3 Bohumín dle specifikace DCI (dále jen „Potvrzení certifikace DCI“).

## Zhotovitel se zavazuje v rámci Dodávky Objednateli dodat veškeré další potřebné technologie, komponenty, licence a práce tak, aby jednotlivé komponenty řešení i celý systém Dodávky splňovaly požadavky Standardů DCI a celý systém i jeho jednotlivé součásti Dodávky byly plně funkční a obsluha kina K3 Bohumín mohla celý systém i jeho jednotlivé součásti Dodávky v plném rozsahu užívat.

## Zhotovitel se zavazuje jako součást Dodávky provést detailní proškolení personálu kina K3

## Bohumín na obsluhu a údržbu Dodávky (dále jen „Instruktáž zaměstnanců“).

# Provádění díla

## Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil resp. měl možnost seznámit se stavem Kinosálu a že si je vědom toho, že nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodu, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit již při prohlídce Kinosálu.

## Zhotovitel je povinen zajistit získání veškerých povolení, popř. splnění veškerých ohlašovacích povinností, jež jsou potřebná k provedení Díla (zejména stavební ohlášení pro provedení stavebních úprav podané u příslušného stavebního úřadu, je-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno).

## Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejm. bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.

## Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

## Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání díla Objednateli.

## Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě provádění díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

## Objednatel (zástupce Objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění dodávky. Zhotovitel je povinen Objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

## Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některých částí díla třetí osobu (subdodavatele) uvedeného v příloze k této smlouvě. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění veřejné zakázky v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu.

  - Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí (zákaz spalování jakýkoliv látek apod.), a to jak přímo v místě plnění veřejné zakázky, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem, vibracemi nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

# Doba plnění a místo plnění

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy, nejpozději do 20. prosince 2023.

## Splněním díla se rozumí úplné dokončení provedení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla ze strany Objednatele, předání dokladů k předávacímu řízení - atesty, certifikáty, technické listy, prohlášení o shodě.

Místo plnění veřejné zakázky je kino K3 Bohumín v ulici Studentská 781 v Bohumíně.

## Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 pracovních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, včetně provedení promítací zkoušky v kinosále za účasti Objednatele, odvozu odpadního materiálu a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

## Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně (dodatkem ke smlouvě o dílo) nedohodnou jinak.

# Vlastnictví rozpracovaného díla a přechod nebezpečí škody na věci

## Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

## Vlastnické právo k Dodávce i licence k software v rámci Dodávky přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla dle smlouvy.

## Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného dokončení a předání díla.

## Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

## Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

## Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla.

## V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6.6.  tohoto článku, je Zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou Objednatelem hrazeny.

# Záruční doba a odpovědnost za vady

## Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy a že dokončený a Objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené platnými předpisy, normami a touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, je vadné.

## Záruka na dílo je stanovena na 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem od Zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

## Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dodávku záruku za jakost, tj. že Dodávka jako celek i každá její jednotlivá část bude mít vlastnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech, technických normách (i doporučujících), deklarované výrobcem zařízení a technologií dodávaných v rámci Dodávky a ve Standardech DCI platných a účinných v době dokončení Dodávky, jinak vlastnosti obvyklé, a to po dobu záruční doby 24 (dvacet čtyři) měsíců, která počíná běžet dnem následujícím po řádném dokončení Dodávky (dále jen „Záruční doba“).

## Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době a byly způsobené Objednatelem, resp. personálem či návštěvníky kina K3 Bohumín, nesprávným zacházením, obsluhou či údržbou dle pravidel, s nimiž byl personál kina K3 Bohumín seznámen v rámci Instruktáže zaměstnanců.

## Vadu Dodávky je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele kdykoli během Záruční doby. Podmínky odstraňování vad jsou sjednány v čl. 8.

## Zhotovitel je oprávněn k přístupu k reklamovaným částem Dodávky po dobu nezbytně nutnou za účelem odstranění předmětných vad; vady jsou odstraněny dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o odstranění vad.

# Společná ustanovení k záruce

## Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění závady nejpozději do 48 hodin od nahlášení na telefon:__________________ email:________________ e-formulář:______________.

## Zhotovitel se zavazuje odstranit jakoukoli vadu či jinou překážku omezující plnou funkčnost provozu Dodávky, nejpozději do 240 hodin od okamžiku uplatnění reklamace resp. nahlášení problému s provozem Dodávky Objednatelem u Zhotovitele, pokud se Zhotovitel a Objednatel nedohodnou na jiném postupu.

## Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, jenž objednatel označí jako „Blackout – obrazový výpadek“ nejpozději do 96 hodin od okamžiku uplatnění reklamace resp. nahlášení problému s provozem Dodávky Objednatelem u Zhotovitele, pokud se Zhotovitel a Objednatel nedohodnou na jiném postupu.

## V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady či jiné překážky omezující plnou funkčnost provozu Dodávky je Zhotovitel oprávněn odstranit tuto vadu či překážku prostřednictvím třetí odborné osoby na náklady Zhotovitele, aniž takový zásah má jakýkoli vliv na záruku za jakost dle čl. 7.

# Cenové ujednání a platební podmínky

## Cena za dílo je stanovena jako cena díla nejvýše přípustná k dosažení záměru Objednatele a k naplnění předmětu díla dle čl. 2 této smlouvy o dílo a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle § 2 zákona č.526/90 Sb. o cenách ve výši:

## Cena bez DPH:

## DPH 21%:

## Cena celkem:

Za úplnost cenové nabídky ručí Zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla.

## Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. V ceně díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení včetně nákladů na odvoz a uložení odpadu a veškerých poplatků.

## Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena po dokončení díla a po jeho předání a převzetí Objednatelem a to ve výši 100 % sjednané ceny. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat náležitosti § 26 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo na 10% zádržného do doby odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokole o předání Dodávky.

## Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet Zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým poddodavatelům o více než 15 dnů, má Objednatel právo na žádost poddodavatele převést částky úhrady veřejné zakázky přímo poddodavateli.

# Smluvní sankce

## V případě, že Zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl.5./5.1. uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

## V případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu, zavazuje se Objednatel Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky, za každý den prodlení.

## Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uhradí Zhotovitel Objednateli 2.000,- Kč za každý případ i započatý kalendářní den prodlení.

## Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi Objednatelem a Zhotovitelem uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a každý i započatý kalendářní den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 4.000,- Kč).

## Smluvní pokuty sjednané touto cestou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci Objednatel odečíst z faktury Zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

# Odstoupení od smlouvy

## Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, nebo pokud Zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu.

## Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- je-li prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů z viny na straně Zhotovitele,

- provádění díla v rozporu s ustanovením (i) smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů včetně garantovaných údajů a technických parametrů deklarovaných Zhotovitelem v jeho nabídce ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy,

- dodatečné zjištění Objednatele v průběhu realizace díla, že nabízené a montované technické řešení Zhotovitele neodpovídá zadávacím podmínkám výzvy,

- v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení dle zvláštního zákona či návrh na zahájení takového řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku,

- prodlení Objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě její splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deseti) dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

## V případě, že Zhotovitel prokazoval profesní způsobilost podle § 77/2, ekonomickou nebo technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby, zavazuje se plnit písemný závazek předložený v nabídce touto osobou. Neplnění bude považováno za porušení plnění s možným následkem odstoupení od smlouvy.

# Předání a převzetí předmětu díla

## Dodávka díla je ukončena předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí Dodávky oboustranně podepsaným ze strany zhotovitele a objednavatele, úspěšně provedenou promítací zkouškou v Kinosále za účasti Objednatele a předáním dokladů – atestů, certifikátů, technických listů, dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě, návodu k obsluze.

  - Řádně zhotovený předmět díla podle čl. 2. smlouvy Zhotovitel předá Objednateli v termínu dle čl. 5. této smlouvy a Objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu Zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí.

  - Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v souladu s touto smlouvou, odstranění všech případných vad a nedodělků a předání dokladů:

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s požadavky Objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy

- potvrzení certifikace sálu kina K3 Bohumín dle specifikace DCI

- dokumentace skutečného provedení

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

  - O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

  - V případě, že Objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

# Ostatní ustanovení

## V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.

# Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace díla.

## Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 2620 až § 2622 občanského zákoníku.

## Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými dodatky oprávněnými zástupci smluvních stran.

## Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

## Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha – Výkaz výměr: oceněný položkový rozpočet dodávky a montáže zařízení redigitalizace kina K3 Bohumín podle standardu DCI

- V Bohumíně dne:					V …………….…….dne:

- za objednatele:						za zhotovitele:

…………………………………   				……………………………………

## Mgr. Karel Balcar, MBA, LL.M.

ředitel K3 Bohumín, p. o.

http://www.dcimovies.com/DCIDigitalCinemaSystemSpecv1_2.pdf

http://www.dcimovies.com/errata/v1_2/DCI-Errata_21-33_2009-04v2-1.pdf