SmlouvA o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

číslo smlouvy objednatele:

# I.	Smluvní strany

1.1.	Objednatel:		   město Bohumín

Masarykova 158

735 81 Bohumín

zastoupen:                    Ing. Lumír Macura – starosta města

Zástupce  pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních:		   Ing. Lumír Macura – starosta města

b) technických:	   Ing. Kateřina Pálková – vedoucí odboru správy domů

Zdeněk Kolařík – referent investic odboru správy domů

IČ:			   00297569

DIČ:               	   	   CZ00297569

Bankovní spojení:	   Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín

Číslo účtu:		   1721638359/0800

Telefon:   		   596 092 160

E-mail:		   	   kolarik.zdenek@mubo.cz

dále jen objednatel

1.2.	Zhotovitel:

Se sídlem:

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

- smluvních:

- technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel./fax	:

E-mail:

dále jen zhotovitel

uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu o dílo.

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II.	Předmět díla

  - Generální oprava elektroinstalace ve společných prostorách BD na ul. Čs. armády 1054 v Bohumíně, zakázka v souladu s výzvou k podání nabídky č.j.: MUBO/09713/2025/OSD/KoZ ze dne 24. 02. 2025.

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, opravu vnitřní elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu na ulici Čs. Armády 1054, Bohumín. Generální oprava elektroinstalace bude realizována na základě zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby.

  - Před realizací vítězný zhotovitel provede podrobnou fotodokumentaci původního stavu. V případě jakékoli škody způsobené zhotovitelem v průběhu realizace díla je zhotovitel povinen po ukončení stavebních prací vše uvést do původního stavu na vlastní náklady.

2.3.	Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za zhotovení díla sjednanou cenu podle části IV. této smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

III.	Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1 	Nabídková cena musí obsahovat následující práce, činnosti a povinnosti:

-   Zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování

platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem.

-   Realizaci díla provede firma, která je oprávněná a způsobilá, s patřičnou certifikací.

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

- Dodavatel si zajistí stálý dozor na stavbě, zveřejní kontakty na zodpovědné osoby, které budou pověřeny k jednání v průběhu stavebních prací s investorem.

- Dílo bude prováděno v plně obydleném domě. Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození majetku. Staveniště a skladovaný materiál musí být zabezpečen po celou dobu oprav tak, aby nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště a skládky materiálu

- Zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále je povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.

- V případě potřeby si zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím se stavebními pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. Plochy a komunikace používané pro zařízení staveniště, nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou uvedené do původního stavu, terén srovnán, zatravněn, opraveny kaverny komunikace do doby předání a převzetí díla zadavateli.

- Se zadavatelem, TDI a BOZP, budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a výrobky dodávané na stavbu včetně odsouhlasení výrobní dokumentace.

- Zajištění neomezeného a bezpečného přístupu k bytům v domě.

- Zajištění zařízení staveniště, hygienického zázemí pro všechny zaměstnance popř. poddodavatele, zřízení odběrného místa vody, el. energie a jiných zdrojů na vlastní náklady a se samostatným měřením. Napojení na el. energie a vody bude přes podružné měření (stavební rozvaděč, podružný vodoměr). Odběr vody a el. energie v bytech nájemníků se nepřipouští.

- Před zahájením prací, pokud bude potřeba, je nutno požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejných prostranství po dobu výstavby, které vydá příslušný správní úřad - odboru ŽPaS a dopravy MěÚ Bohumín – pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání osvobozeny.

- Zajištění ochrany životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek).

- Před předáním staveniště bude zadavatelem odsouhlasen postup prací a jejich harmonogram.

- Veškeré výluky el. energie a vody pro bytový dům způsobené stavební činností musí být minimalizovány, na co nejkratší dobu a předem a včas dodavatelem oznámeny nájemníkům.

- Pracovníci si zajistí nejnutnější zakrytí zařízení objektu z důvodu zaprášení, znečištění a poškození stavební činností. Po ukončení prací bude vždy prováděn úklid staveniště.

- Pracovníci budou dodržovat zákaz kouření v celém bytovém domě.

- Pracovníci budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni a seznámeni s technologickými pokyny a aplikací materiálu, s respektováním pokynů pro dodržení a splnění záručních podmínek ze strany výrobce.

- Zajištění separování a odvozu vybouraných hmot, stavební suti a demontovaného zařízení vzniklých stavební činností a předání oprávněným osobám, které provozují zařízení pro nakládání s odpady. Pro přejímací a kolaudační řízení budou předloženy doklady o předání odpadů oprávněné osobě.

- Je nutno dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť na staveništi a chodbách, ve kterých probíhají stavební práce.

- Zajistit umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště.

- Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě, osvědčení a certifikáty.

- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla

- Předat zástupci investora projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu celého díla, s razítkem a prohlášením dodavatele, že dílo bylo provedeno v souladu s realizační PD ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednou v el. podobě. Předat návody k údržbě dodaných výrobků.

- Veškeré stavební práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7,00 hodin do 18,00 hodin, rovněž i ve dnech pracovního klidu a svátků, kdy budou omezeny hlučné stavební práce.

3.2.	Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a zajištění jeho funkčnosti.

3.3.	Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může být provedena pouze na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zkrácení předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po jeho odsouhlasení a oboustranném podepsání soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.

3.4.	Veškeré změny musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit technický dozor investora a objednatel.

3.5.	Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo.

  - Projektová dokumentace bude obsahovat:

-	Realizace páteřních rozvodů domovního vedení elektřiny;

-	Oprava rozvaděčů;

-	Výměna jističů a celkového vybavení;

-	Oprava osvětlení společných prostor 1.PP, 1.NP-12.NP a podlaží strojovny.

(nové osvětlovací tělesa s pohybovým čidlem a nové nouzové osvětlení);

-	Stavební úpravy spojené s realizací generální opravy el. instalace;

IV.	Cena za dílo

  - Cena díla je stanovena smluvní, pevná a nepřekročitelná po celou dobu plnění pro stanovený rozsah prací ve výši:

| „Generální oprava elektroinstalace ve společných prostorách BD na ul. Čs. armády 1054 v Bohumíně“ | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Cena díla celkem: |  |

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

4.2.	Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. V ceně díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a dále náklady na spotřebu el. energie, vody, odvozu a uložení odpadu a veškerých poplatků.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné zhotovení díla v rozsahu dle výzvy k podání nabídky.

V.	Platební podmínky

  - Fakturace bude provedena na základě platných právních předpisů způsobem dohodnutým smluvními stranami v ustanoveních 5.2.- 5.7. níže. Lhůta splatnosti faktur je stanovena 30 dnů ode dne doručení faktur objednateli. V případě faktur za AD 14 dnů ode dne doručení faktur objednateli.

  - Zhotovitel vystaví po uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad (fakturu), který bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a jehož nedílnou součástí bude oboustranně odsouhlasený výkaz skutečně provedených prací v daném zdanitelném období nebo o předání a převzetí díla (předávací protokol).

  - Faktura bude doručena v jednom vyhotovení elektronicky na adresu faktury@mubo.cz

nebo osobně. Místem pro osobní doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den razítkem vyznačený podatelnou objednatele.

  - V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět v délce 30 či 14 dnů ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Do doby doručení nové faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.

  - Omezení rozsahu díla, jeho rozšíření nebo případná změna a důsledky této skutečnosti na výši ceny budou předmětem samostatného písemného dodatku této smlouvy.

  - Objednatel neposkytuje zálohové platby.

  - Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

VI.	Doba a místo plnění veřejné zakázky

6.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

-	Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	duben 2025

-	Předpokládaný termín dokončení a předání díla:	červen 2025

-	Termín dokončení a předání díla je stanoven do:	60-ti dnů ode dne předání staveniště

-	Termín vyklizení a odstranění staveniště:		do 5 pracovních dnů od předání stavby

V případě omezení postupu prací vlivem nepředvídatelných okolností bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty pro dokončení stavby. Omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla, stavební deník a doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele.

Místo plnění veřejné zakázky: bytový dům č. p. 1054, ul. Čs. armády v Bohumíně

6.2. 	Termín zahájení plnění zakázky v čl. VI./6.1. je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Do 5-ti dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo budou zhotoviteli předány podklady pro provedení stavby.

6.3.	Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do dne předpokládaného termínu zahájení, uvedeného v čl. VI./6.1., má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována a byla technologicky proveditelná.

6.4. 	Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce (§122 stavebního zákona), předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

6.5. 	Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně (dodatkem ke smlouvě o dílo) nedohodnou jinak.

VII.	Záruky, odpovědnost za vady

  - Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle této smlouvy, a že 		po dobu záruční doby bude mít vlastnosti, dojednané v této smlouvě.

  - Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době odevzdání objednateli. Za vady, vzniklé 		po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

  - Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody, které vznikly při realizaci díla na základě 		vad projektové dokumentace.

  - Pro případ vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 		zhotovitele provést bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla 		odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace objednatele 		učiněné písemnou formou. Pokud tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, má objednatel 		právo zadat odstranění vad jiné osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud 		zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny 	objednatelem.

  - Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

  - Zhotovitel odpovídá za výkaz výměr a specifikaci stavebních materiálů a konstrukcí, které budou určující pro zpracování cenových nabídek budoucích zhotovitelů s tím, že míra jejich podrobností a úroveň jejich zpracování bude odpovídat danému stupni projektové dokumentace a zák. č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zpracován v souladu s platnými normami, technickými a právními předpisy platnými v době zpracování projektové dokumentace.

VIII.	Smluvní pokuta

8.1. 	V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl. 	III./3.1., uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 4.000,- 	Kč za každý  kalendářní den prodlení. Po uplynutí 30 kalendářních dnů prodlení se smluvní 	pokuta zvyšuje na 10.000,- Kč za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním 	díla.

8.2. 	Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší 	než pět pracovních dnů, nebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes 	upozornění objednatele ČSN, EN nebo technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za 	každý následující den přerušení prací na díle a jednotlivý případ porušení kterékoli z výše 	uvedených povinností zaplatit objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.

8.3. 	Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 	dokončeného díla a v termínu stanoveném objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli 	1.000,- Kč za každý případ i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. 	Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době (čl. V, bod 5. 6.) a v termínu dohodnutém 	mezi objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 	1.000,- Kč za každý případ a každý i započatý kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel 	v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 	škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v 	dvojnásobné výši (tj. 2.000,- Kč).

8.5. 	Za neplnění stanovených úkolů plynoucích ze zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů 	z kontrolních dnů v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý 	případ i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. 	Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 5 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí 	zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

8.7. 	V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 	bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

8.8. 	V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota, nebude 	zajištěno hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich poddodavatelů a staveniště 	nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována 	jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8.9. 	Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sankce 1.000,- Kč za každý 	zjištěný případ.

8.10. 	Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečistěné vlivem stavby ve výši 1.000,- 	Kč za každý zjištěný případ.

8.10. 	V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 	jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. 	Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci 	objednatel odečíst z faktury zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne 	doručení jejich vyúčtování.

8.11.  	V případě, že dodavatel po uzavření SOD prohlásí, že svůj závazek nesplní z důvodu

- jeho platební nezpůsobilosti

- dodatečné nemožnosti plnění - při nedostatku materiálu stavebně technického charakteru 	určeného pro dílo, nebo v důsledku změny dalších vstupů mající dopad na předmět plnění, 	je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a to 	ve lhůtě stanovené v písemném vyúčtování smluvní pokuty.

IX.	Vlastnické právo k dílu

9.1.	Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem uhrazení ceny díla.

X.	Povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel je povinen zúčastnit se případných pracovních schůzek, objednatel zajistí pro 		uskutečnění těchto schůzek v průběhu zpracování díla místnost pro jednání.

XI.       Ostatní ujednání

  - Obě strany při neplnění povinností přes předchozí písemné upozornění mají právo na odstoupení od smlouvy s účinností ode dne doručení oznámení o odstoupení. V tomto případě zhotovitel není oprávněn pokračovat ve zhotovení díla a je povinen všechny podklady dodané objednatelem a dosud zhotovené zhotovitelem předat objednateli. Objednatel uhradí náklady zhotoviteli z částečného plnění díla.

  - Objednatel si také vyhrazuje právo na přerušení nebo ukončení projekčních prací, pokud se vyskytnou komplikace během provádění díla, které by bránily v pokračování prací na prováděném díle, nebo by byly další práce pro objednatele neekonomické. V tomto případě zhotovitel není oprávněn pokračovat ve zhotovení díla a je povinen všechny podklady dodané objednatelem a dosud zhotovené zhotovitelem předat objednateli. Objednatel uhradí náklady zhotoviteli z částečného plnění díla.

  - Objednatel je povinen převzít dílo, které bylo řádně splněno dle této smlouvy, tzn. bez zřejmých vad a nedodělků. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, smluvní strany písemně dohodnou způsob jejich odstranění. Vady uvedené v zápise o převzetí díla se pro tyto účely považují za uplatnění reklamace vad.

  - Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, popř. přenechání k využití třetím osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele.

  - Tato smlouva je sepsána na základě úplných a pravdivých údajů, pravé a svobodné vůle smluvních stran, což účastníci této smlouvy potvrzují podpisy odpovědných zástupců smluvních stran.

  - Vzájemné vztahy smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

  - Závazky, práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.

V Bohumíně dne: 					                  V ………………….. dne:

…..............................................				       …...............................................

za objednatele					                      za zhotovitele

Ing. Lumír Macura

starosta města